FASI PROGETTO INGEGNERIA DEL SOFTWARE

- STUDIO DI FATTIBILITA’  si verifica se si è in grado di sviluppare un software per risolvere un determinato problema. L’obiettivo è fornire un documento con la definizione del problema e la valutazione dei costi / benefici

- ANALISI E SPECIFICA DEI REQUSIITI  Consiste nel definire cosa il sistema dovrà fare

  - Elicitation  acquisizione dei requisiti tramite interviste

  - Analisi  Valutazione dei requisiti rispetto a: completezza, conflitti, compatibilità

  - Documentazione (specifica)  realizzazione di una specifica semi-formale (UML) e informale (SRS, software requirements specifications). La struttura di un SRS è:

    - Introduzione: scopo, ambito, definizioni

    - Descrizione generale: contesto, funzioni principali, vincoli e assunzioni

    - Requisiti funzionali e non funzionali: i requisiti vanno espressi nel dettaglio:

      - Identificati tramite ID

      - Espressi in forma dichiarativa  RF1/RNF1 Il sistema deve

      - Essere accompagnati da: (descrizione, input, elaborazione, output per i funzionali) oppure (criterio di misurabilità per i non funzionali)

    - Appendici: informazioni di supporto

  - Validazione  Verificare che la SRS descriva in modo corretto, completo e chiaro i requisiti richiesti (si cercano omissioni, ambiguità, inconsistenza)

  - Gestione  è il processo che gestisce le modifiche di sistema e la tracciabilità dei cambiamenti

MODELLAZIONE CON UML

- Textual Analysis  si procede con un’analisi testuale delle interviste

  - Individuare nomi e predicati nominali

  - Eliminare nomi ridondanti, troppo generici o non rilevanti per il livello

- Realizzazione del diagramma dei casi d’uso

  - Individuare gli attori del sistema

  - Identificare i casi d’uso (devono corrispondere ad un obiettivo specifico per l’attore o per il sistema)

  - Definire le relazioni tra attori e casi d’uso

  - Descrive i casi d’uso:  per ogni scenario bisogna specificare:

    - L’evento che scatena il sistema

    - Chi inizia il caso d’uso

    - Le precondizioni

    - Come memorizzare i dati

    - Quando termina il caso d’uso

    - Le post condizioni

    - Eventuali scenari alternativi

  - Realizzare una tracciabilità tra casi d’uso e requisiti

- Realizzazione del class diagramm (domain model)

  - Individuare le classi che compongono il sistema

  - Individuazione delle associazioni e degli attributi

  - Individuare generalizzazioni / contenimenti

  - Identificazione delle responsabilità di ciascuna classe

  - Realizzare una tracciabilità tra casi d’uso, requisiti e classi

- Realizzazione del SRS

- Progetto di sistema

- Progetto di dettaglio

- Codifica

- Testing unità e integrazione  si verificano le singole unità di codice (funzione, metodo o una classe)

- Testing di sistema  verificare le interfacce e il passaggio di dati tra diversi moduli ( si controlla la comunicazione tra processi)

- Testing di accettazione  viene testato il software come unico blocco completo e si verificano i requisiti, le prestazioni e la sicurezza